任务清单

- 你每天有效开发时间约 7-8 小时

- Day2 已完成：DB 接入、核心 5 接口基本可用、测试可跑

Day3（数据层与接口稳定化）

- 09:30-10:30：梳理现有 schema 与接口字段对齐

  - 输出：字段映射清单（接口字段 -> DB 字段）

- 10:30-12:00：补齐 Repository/Service 分层

  - 目标：把路由中的查询逻辑下沉到 service/repo

  - 输出：app/services/* 与 app/repositories/* 初版

- 14:00-15:30：统一分页/排序/过滤规范（先覆盖 /stores）

  - 输出：分页参数与返回结构固定

- 15:30-17:00：dashboard 概览查询稳定化（空数据、异常、边界）

  - 输出：404/200/403 行为一致

- 17:00-18:00：补测试与回归

  - 重点：store scope、dashboard 边界

  - DoD：pytest tests -q 通过，关键接口无回归

Day4（认证安全增强）

- 09:30-11:00：实现 refresh token 最小闭环

  - 新增：登录返回 access+refresh，刷新接口

  - 输出：/auth/refresh 可用

- 11:00-12:00：token 失效策略与错误码收口

  - 输出：40101/40102/40103 语义清晰

- 14:00-15:30：权限依赖增强（角色 + store ownership）

  - 输出：依赖复用，不在路由写权限逻辑

- 15:30-16:30：登录安全增强

  - 目标：失败次数限制（最小版）、统一审计日志

- 16:30-18:00：安全相关测试

  - 覆盖：无 token、错 token、过期 token、refresh 流程

  - DoD：鉴权链路完整，测试全绿

Day5（可观测性与工程质量）

- 09:30-10:30：结构化日志统一

  - 输出：请求入口、业务异常、鉴权失败都有结构化日志

- 10:30-12:00：request_id 全链路透传检查

  - 输出：响应与日志都能按 request_id 追踪

- 14:00-15:30：监控指标最小集

  - 指标：QPS、错误率、接口耗时、认证失败数

- 15:30-16:30：CI 基础门禁

  - 目标：lint + test + type check

- 16:30-18:00：文档与脚本整理

  - 输出：README 启动/测试/迁移指令完整

  - DoD：新同学 30 分钟可本地跑通

Day6（联调发布日）

- 09:30-11:00：联调前验收脚本

  - 覆盖：登录->me->stores->dashboard 主链路

- 11:00-12:00：Postman/Swagger 对齐

  - 输出：环境变量、示例请求、错误响应示例

- 14:00-15:30：前端联调问题集中修复

  - 重点：字段命名、空值约定、错误提示文案

- 15:30-16:30：性能与稳定性快速检查

  - 目标：核心接口在本地压测下稳定

- 16:30-18:00：Day6 收口文档

  - 输出：delivery_today.md、known_limitations.md、next_plan.md 更新

  - DoD：形成“可交付联调版”里程碑

Day3-Day6 总体验收标准

- 核心 5 接口全 DB 化且行为稳定

- access/refresh 鉴权闭环跑通

- 错误响应结构统一且可追踪 request_id

- 自动化测试与 CI 门禁可执行

- 文档可直接交给前端与测试使用

Day1

今天完成一个可运行、可登录、可鉴权、可查门店、可查首页概览的 FastAPI MVP 骨架，并确保接口文档可用。

一、项目启动与基础设施

- 确认后端目录结构完整：app/api、app/core、app/schemas、app/services、app/deps、app/infra。

- 补齐 Python 项目依赖清单（FastAPI、Uvicorn、Pydantic、JWT、测试基础依赖）。

- 统一应用配置入口（环境、APP 名、API 前缀、JWT 配置）。

- 统一响应格式（成功/失败）和错误码常量。

- 建立基础日志输出（至少 request_id 可追踪）。

二、核心安全与鉴权

- 实现 JWT 生成与解析（access token 先行，refresh 可先占位）。

- 实现鉴权依赖：从 Authorization 读取 token，解析用户上下文。

- 实现门店权限校验依赖：用户是否能访问 store_id。

- 明确 401/403 触发规则并统一返回结构。

三、最小业务模型与 Mock 数据

- 定义用户、门店、仪表盘概览的 schema（请求/响应）。

- 建立内存 Mock 数据：

  - 用户列表（至少 owner/store_manager 两类）

  - 用户与门店授权关系

  - 门店基础信息

  - 首页 KPI 示例数据

- 先不接数据库，所有 service 逻辑走内存数据，保证先跑通。

四、API 路由实现（今日必须完成）

- GET /health：健康检查。

- POST /api/v1/auth/login：登录发 token。

- GET /api/v1/auth/me：当前用户信息。

- GET /api/v1/stores：可访问门店列表。

- GET /api/v1/stores/{store_id}/dashboard/overview：首页 KPI。

- 在 api/v1 聚合路由，并在 main.py 注册。

五、异常处理与接口一致性

- 全局异常处理（参数错误、认证失败、权限失败、兜底 500）。

- 所有接口统一返回 code/message/data/request_id/timestamp。

- 统一时间格式为 ISO8601（带时区）。

- 为写接口预留 Idempotency-Key 规范（今天可以先只文档定义）。

六、自测与联调准备

- 启动服务并验证 /docs、/openapi.json。

- 按顺序手测：

  - 登录

  - 带 token 调 me

  - 门店列表

  - 门店概览

- 准备一份可复制的调试样例（curl 或 Postman 请求）。

- 验证无 token、过期 token、越权 store_id 的错误返回。

七、文档与交付（今天收尾必须做）

- 输出当天 API 可用清单（路径、方法、状态）。

- 标注已实现 vs 未实现接口。

- 明确明天优先项（数据采集 3 接口 + 告警 2 接口）。

- 记录已知限制（当前为 mock 数据、无持久化、无 refresh token）。

建议你今天的时间分配（实战版）

- 第 1 小时：配置、响应结构、错误码、JWT。

- 第 2 小时：schema + service（mock 数据）。

- 第 3 小时：实现 5 个接口并挂路由。

- 第 4 小时：自测、修 bug、整理文档与联调样例。

今日完成判定（DoD）

- 服务可启动：uvicorn app.main:app --reload。

- /docs 可用且能看到 5 个接口。

- 登录后可以拿 token，并成功访问 me/stores/dashboard。

- 错误场景返回统一结构。

- 你可以把这版交给前端开始联调。

Day2

Day2 实施清单（可直接开工）

- 准备与基线（30min）

  - 新建分支：day2-db-foundation

  - 确认环境变量：DATABASE_URL、JWT_SECRET_KEY、JWT_ALGORITHM

  - 目标：uvicorn app.main:app --reload 能启动（即使暂时没连库）

- 数据库基础层（60min）

  - 新建/补齐文件：

    - backend/app/db/session.py：engine、SessionLocal、get_db

    - backend/app/db/base.py：统一导入模型供 Alembic 识别

  - 改造：

    - backend/app/main.py 挂接 DB 初始化（如需）

    - backend/app/api/v1/endpoints/health.py 增加 DB ping

  - 验收：GET /api/v1/health 返回应用状态 + DB 状态

- 建核心模型（70min）

  - 新建模型（最小字段）：

    - backend/app/models/user.py

    - backend/app/models/store.py

    - backend/app/models/user_store_rel.py

    - backend/app/models/dashboard_snapshot.py

  - 字段优先满足 5 个已实现接口，不做超前设计

  - 验收：模型可被 Alembic 扫描

- Alembic 首迁移（40min）

  - 命令：

    - alembic revision --autogenerate -m "init core tables"

    - alembic upgrade head

  - 验收：4 张表落库成功，服务可正常启动

- 登录链路切 DB（70min）

  - 改造：

    - backend/app/services/auth_service.py（或现有 auth service）

    - backend/app/api/v1/endpoints/auth.py

  - 要求：

    - POST /auth/login 从 DB 查用户并验密

    - GET /auth/me 从 token + DB 回查用户

    - 保持原统一响应结构和错误码

  - 验收：owner_admin / owner123 登录成功，错密返回 40101

- 门店权限切 DB（60min）

  - 改造：

    - backend/app/deps/permissions.py

    - backend/app/api/v1/endpoints/stores.py

    - backend/app/api/v1/endpoints/dashboard.py

  - 要求：

    - /stores 按用户权限返回

    - /stores/{store_id}/dashboard/overview 使用 require_store_access

  - 验收：manager_beijing 访问 1001 成功，1002 返回 40301

- 数据初始化（30min）

  - 新增：

    - backend/app/scripts/seed_day2.py（或同类 seed）

  - 写入最小可测数据：2 用户、2 门店、权限关系、1 条 dashboard snapshot

  - 验收：seed 后 5 个接口可完整手测

- 测试补齐（60min）

  - 更新/新增：

    - backend/tests/test_api_flow.py

    - backend/tests/test_auth_dependency.py

    - backend/tests/test_store_permission.py

  - 命令：pytest tests -q

  - 验收：全绿，至少覆盖登录、me、stores scope、dashboard forbidden

- 文档同步（30min）

  - 更新：

    - backend/docs/implementation_status.md

    - backend/docs/known_limitations.md

    - backend/docs/next_plan.md

    - backend/docs/api_inventory.md

    - backend/README.md（启动、接口、限制）

  - 验收：前端同学只看文档就能联调

Day2 收尾 DoD（必须全满足）

- alembic upgrade head 成功

- 5 个正式接口可用，至少 3 个已脱离 Mock（建议：login/me/stores）

- 鉴权与门店权限无回归（401/403 结构统一）

- pytest tests -q 全绿

- 文档完成并可交接

| 接口 | 方法 | 状态 | 认证 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/health | GET | 可用 | 否 | 健康检查，返回 app/db 状态 |
| /api/v1/auth/login | POST | 可用 | 否 | 用户登录，返回 access token |
| /api/v1/auth/me | GET | 可用 | 是 | 获取当前登录用户 |
| /api/v1/stores | GET | 可用 | 是 | 获取当前用户可访问的门店 |
| /api/v1/stores/{store_id}/dashboard/overview | GET | 可用 | 是 | 获取指定门店 dashboard 概览 |

| 错误码 | HTTP 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 40101 | 401 | 未登录、token 无效、用户名或密码错误 |
| 40301 | 403 | 无权访问该门店 |
| 40401 | 404 | 门店不存在 |

字段契约表

接口：GET /api/v1/stores

| 接口返回字段（data.items[]） | Schema字段 | DB模型 | DB字段 | 是否一致 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | id | Store | id | 是 | 主键 |
| name | name | Store | name | 是 | 门店名称 |
| city | city | Store | city | 是 | 可空 |
| is_active | is_active | Store | is_active | 是 | 启用状态 |
| total（data.total） | total | - | - | 是 | 计算字段（items 长度） |

接口：GET /api/v1/stores/{store_id}/dashboard/overview

| 接口返回字段（data） | Schema字段 | DB模型 | DB字段/来源 | 是否一致 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| store_id | store_id | DashboardSnapshot | store_id | 是 | 门店ID |
| store_name | store_name | Store | name | 是 | 来自 Store |
| business_date | business_date | DashboardSnapshot | biz_date（映射） | 是 | 命名映射 |
| currency | currency | - | 常量 "CNY" | 是 | 非 DB 字段 |
| revenue_today | revenue_today | DashboardSnapshot | revenue（映射） | 是 | Numeric 转 float |
| orders_today | orders_today | DashboardSnapshot | order_count（映射） | 是 | 命名映射 |
| customers_today | customers_today | DashboardSnapshot | customer_count（映射） | 是 | 命名映射 |
| avg_order_value | avg_order_value | - | 计算：revenue/orders | 是 | 订单为0时返回0.0 |
| table_turnover_rate | table_turnover_rate | - | 常量 0.0 | 是 | 占位字段 |
| warning_count | warning_count | - | 常量 0 | 是 | 占位字段 |

统一响应结构（两接口通用）

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| code | 业务码（成功=0） |
| message | 提示信息（成功=success） |
| data | 业务数据主体 |
| request_id | 请求追踪ID |
| timestamp | ISO8601 时间戳（含时区） |

相关错误码（当前）

| 场景 | HTTP | code |
| --- | --- | --- |
| 未认证/无效 token | 401 | 4010x |
| 无门店权限 | 403 | 40301 |
| 门店不存在或禁用 | 404 | 40401 |
| 门店概览不存在 | 404 | 40402 |

二、app 目录负责什么

app/layout.tsx

全站根布局。

放 <html>、<body>、全局字体、全局 providers 的入口。

app/globals.css

全站通用样式。

这里只放最基础的 reset、body 基础样式、Tailwind 全局层，不放 dashboard 专属样式。

app/dashboard/dashboard-exact.css

这是 dashboard 专属样式文件。

它的职责是尽量还原你原始 HTML 的视觉效果，包括：

三栏布局

- 左侧导航样式

- 顶部信息条样式

- 两张大卡样式

- 中间内容区卡片样式

- 右侧运营动态样式

- 原版色板、圆角、阴影、玻璃态

- 这个文件很重要，它决定“像不像原稿”。

app/dashboard/layout.tsx

dashboard 路由组的公共布局。

负责把所有 dashboard 页面都套进统一后台壳里：

- 左侧 sidebar

- 中间 main

- 右侧 rightbar

- 顶部 topbar

- 以后 overview / store-ops / orders / tables / dishes / ai-insights / devices 都走这个 layout。

app/dashboard/overview/page.tsx

经营仪表盘首页。

建议按原版页面直接写页面结构，不要过度抽象。

职责：

- 页面标题区

- 两张 overview 大卡

- 门店实时状态块

- AI 运营摘要块

app/dashboard/store-ops/page.tsx

门店运营页入口。

负责组合以下模块：

- 运营摘要

- 桌态区

- 排队区

- 排班区

- 出餐效率区

app/dashboard/orders/page.tsx

订单中心页入口。

负责组合：

- 订单摘要

- 订单表格

- 履约指标

- 异常建议

app/dashboard/tables/page.tsx

桌台管理页入口。

负责组合：

- 桌台分布

- 筛选器

- 预订/候位

- 翻台效率

- 桌台建议

- app/dashboard/dishes/page.tsx

- 菜品分析页入口。

- 负责组合：

- 菜品 summary

- 菜品排行

- 分类表现

- AI 菜品建议

- 库存风险

app/dashboard/ai-insights/page.tsx

AI 建议页入口。

负责组合：

- AI summary

- 筛选器

- 建议列表

- 建议详情

- 证据面板

- 执行记录

- app/dashboard/devices/page.tsx

- 设备监控页入口。

- 负责组合：

- 设备总览

- 资源/任务

- 设备表格

- 异常建议

三、components/layout 目录负责什么

这一层是“后台壳组件”。

components/layout/app-shell.tsx

后台总壳组件。

如果你后面想把 layout.tsx 再拆干净，可以把三栏整体容器放这里。

components/layout/app-sidebar.tsx

左侧导航栏。

放品牌、导航菜单、底部 AI 建议卡。

components/layout/app-topbar.tsx

中间内容区顶部栏。

放门店信息、日期、时间、天气、营业状态、提醒数。

components/layout/app-rightbar.tsx

右侧信息栏。

放运营动态、自动任务、告警、动态流。

但你现在要还原原版外观的话，这几个文件可以先保留，真正首页先优先以 app/dashboard/layout.tsx + dashboard-exact.css 为主。

四、components/ui 目录负责什么

这一层是所有页面都能复用的基础组件。

empty-state.tsx

空状态。

比如“暂无订单”“暂无建议”“暂无库存风险”。

section-card.tsx

通用白色卡片容器。

统一卡片边框、圆角、阴影、标题区域。

page-header.tsx

页面头部。

统一“标题 + 副标题 + 右侧按钮组”。

metric-card.tsx

通用指标卡。

适合 overview、orders、tables、dishes 这些顶部摘要卡。

loading-state.tsx

统一加载态。

error-state.tsx

统一错误态。

data-state.tsx

统一处理三态/四态：

- loading

- error

- empty

- success

- 这个文件是后面接真实接口时非常重要的公共层。

五、components/overview 目录负责什么

这是 overview 页的局部组件层。

overview-summary-grid.tsx

overview 顶部指标卡区域容器。

overview-live-panel.tsx

“门店实时状态”模块。

overview-insights-card.tsx

“AI 运营摘要”模块。

overview-bottom-stats.tsx

底部统计区。

但如果你要极致贴近原 HTML，overview 页可以先不强拆得太碎，先在 page.tsx 里把原版结构还原出来。

六、components/operations 目录负责什么

门店运营页的业务组件。

operations-summary.tsx

顶部运营摘要卡。

table-status-board.tsx

桌台状态看板。

queue-panel.tsx

排队/候位模块。

staff-schedule.tsx

人员排班模块。

kitchen-efficiency.tsx

后厨出餐效率模块。

七、components/orders 目录负责什么

订单中心页的业务组件。

orders-metrics.tsx

订单顶部摘要卡。

orders-table.tsx

订单表格。

order-alerts.tsx

订单指标 + 异常建议。

八、components/tables 目录负责什么

桌台管理页的业务组件。

table-map.tsx

桌台地图/桌台分布区。

table-filters.tsx

桌台筛选器。

reservation-panel.tsx

预订与候位队列。

turnover-metrics.tsx

翻台/清台效率区。

九、components/dishes 目录负责什么

菜品分析页的业务组件。

dishes-summary.tsx

菜品页顶部摘要卡。

dish-ranking-table.tsx

菜品排行表。

stock-risk-panel.tsx

库存与售罄风险。

dish-strategy-panel.tsx

AI 菜品策略建议。

十、components/ai 目录负责什么

AI 建议页的业务组件。

ai-summary.tsx

AI 页顶部 summary 和 KPI。

advice-filters.tsx

建议分类筛选。

advice-list.tsx

建议列表容器。

advice-card.tsx

单条建议卡。

advice-detail-panel.tsx

右侧建议详情。

advice-evidence-panel.tsx

建议依据/证据区。

advice-record-panel.tsx

执行记录区。

十一、components/devices 目录负责什么

设备监控页的业务组件。

device-summary.tsx

设备状态总览与资源占用区。

device-list.tsx

设备表格。

device-alerts.tsx

异常与维护建议。

十二、types 目录负责什么

统一类型定义。

types/dashboard.ts

dashboard 相关页面的数据类型。

比如 overview 指标、AI 建议项、订单行、桌台项等。

types/common.ts

公共类型。

比如：

- AsyncStatus

- ListResponse<T>

- QueryState<T>

- RequestError

十三、lib/api 目录负责什么

这是“接口适配层”，后面接 FastAPI 的关键位置。

lib/api/adapters.ts

做字段清洗和适配。

职责是把后端原始响应转成前端组件更好用的格式。

例如：

- undefined 转 []

- null 转统一空值

- 后端字段名映射成前端字段名

- 状态值映射成 UI 状态值

lib/api/page-contracts.ts

记录每个页面最少要哪些字段。

它相当于“前后端联调契约清单”。

比如：

- overview 需要哪些字段

- orders 表格最少要哪些字段

- ai-insights 的 advice 至少要什么字段

十四、现在这套结构的核心分层

你可以把整个项目理解成 4 层：

第 1 层：页面入口层

在 app/dashboard/*/page.tsx

负责：

- 组织页面

- 组合组件

- 调接口

- 把数据传给组件

第 2 层：业务组件层

在 components/overview、components/orders 这些目录

负责：

- 各个业务块的 UI 展示

- 不直接依赖后端原始数据格式

第 3 层：通用组件层

在 components/ui

负责：

- 卡片

- 空态

- 错误态

- 加载态

- 标题区

第 4 层：数据与契约层

在 types 和 lib/api

负责：

- 类型约束

- 接口字段适配

- 联调规范