确定关键约束与权衡点

已知约束：

| 序号 | 约束类别 | 具体描述 | 严重程度（高/中/低） | 来源/依据 | 对架构的影响（初步判断） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 |  |  |  |  |
| 2 | 预算 |  |  |  |  |
| 3 | 团队规模/能力 |  |  |  |  |
| 4 | 技术熟悉程度 |  |  |  |  |
| 5 | 合规性 |  |  |  |  |
| 6 | 部署环境 |  |  |  |  |
| 7 | 规模预期 |  |  |  |  |
| 8 | 遗留系统集成 |  |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |  |

1. 所有已知的主要约束（Constraints）

这些是系统必须遵守的硬性限制，不可逾越或极难改变。按类别整理：

1.1 成本约束（最刚性，中小餐厅核心痛点）

- 订阅/服务费敏感：中小餐厅月利润往往只有几千到几万元，系统月费（含云费）必须控制在200-500元/店以内（基础版），超过800元/店接受度急剧下降。

- 硬件投入上限：不允许强制新增专用硬件（如专业摄像头、专用POS机、物联网秤），只能利用现有手机/平板/现有POS/普通摄像头。

- 总拥有成本（TCO）：3年总成本（订阅+云+实施+培训）需低于传统手工+兼职数据员的成本，否则无切换动力。

- 云费用硬限：单店月云资源（计算+存储+流量）≤150-300元，否则直接吃掉利润。

1.2 性能与负载约束（高峰期决定生死）

- 高峰期并发：晚餐6-9点，单店每分钟订单峰值20-60笔（火锅/烧烤中小店常见50桌，高峰翻台率4-6次/晚）；外卖高峰叠加可达80-100笔/分钟。

- 响应时间硬要求：点单/支付/翻台更新/预警必须<2秒（P99），仪表盘刷新<5秒，否则高峰期直接导致服务员崩溃、顾客流失。

- 弱网/断网：餐厅WiFi/4G不稳定常见，必须支持离线模式（本地缓存订单、库存扣减），断网≥30分钟仍能继续营业，恢复后自动同步。

1.3 隐私与合规约束（法律红线）

- 中国个人信息保护法（PIPL）：顾客面部/手机号/消费习惯数据必须匿名化（哈希或token），常客识别不能存储明文个人信息；支持“一键删除权”、最小化采集原则。

- 数据跨境：若用海外云（如AWS东京），需评估数据出境合规；优先阿里云/腾讯云/华为云国内节点。

- 摄像头合规：客流/异常检测摄像头数据仅本地边缘处理或加密上传，不能长期存储原始视频。

1.4 技术与生态约束

- 现有系统集成难度：主流POS（如客如云、二维火、美团收银）API开放度有限，需支持Webhook/轮询/手动CSV导入多种fallback。

- 员工数字素养：服务员/厨师平均培训时间<1小时，系统必须极简（<3点击完成核心任务），不支持复杂配置。

- 门店规模异质：单店（30-80桌）到小型连锁（5-20店）混用同一系统，多租户隔离必须彻底（数据/权限/计费）。

1.5 时间与资源约束（项目自身）

- MVP上线周期：3-6个月内出可验证版本，否则资金链/团队士气难维持。

- 团队规模：假设小团队（3-8人），无法支撑重型大数据平台或自研复杂CV/ML模型。

2. 核心权衡点（Trade-offs）

| 权衡点 | 一端（追求极致） | 另一端（现实） | 推荐取舍（针对此系统） | 理由&后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能/成本 |  |  |  |  |
| 实时性/离线能力 |  |  |  |  |
| 隐私合规/常客识别深度 |  |  |  |  |
| 功能丰富/易用性 |  |  |  |  |
| 预测准确/开发成本 |  |  |  |  |
| 多店总部功能/单店优先 |  |  |  |  |
| 边缘AI/云AI |  |  |  |  |

3. 产出物：关键约束与权衡决策表（供架构评审使用

| 类别 | 约束/权衡点 | 强制边界 | 推荐决策 | 接受的副作用 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 月云费 |  |  |  |  |
| 性能 | 高峰并发 |  |  |  |  |
| 合规 | PIPL |  |  |  |  |
| 易用 | 培训时间 |  |  |  |  |
| 预测 | 准确率初期 |  |  |  |  |
| 扩展 | 门店数 |  |  |  |  |