推动联名经济的长期可行性:搭建联名经济核心平台

从长远来看，联名经济是一种可以帮助联名双方扩大知名度、提升影响力的范式，同时对于短期营业不佳的品牌，可以借助联名活动进行“翻身”，渡过短

期经营不佳的困境。本次调查的局限性在于调查仅适用于部分娱乐行业和食饮行业，而非多行业通用模板，对此，我们提出设想，搭建一个以“联名经济”为核心的平台，邀请品牌方官方入驻，让“联名”过程变得更加透明，从联名双方的选择到联名产品的制作再到联名活动的发布和回访评价等，全部集中在一个平台，简化联名全流

程。本平台面向消费者的核心功能是对自己想要的见到的联名进行投票，同时可以对自己已经购买过的联名产品进行评价，在社区功能中可以发布自己的购买经历等。对于消费者而言，可以在集中平台直接与品牌方进行建议、投票和评分，将自己的意见直接向品牌方进行表达。

面向品牌方的核心功能则是匹配联名对象，既可以是消费者喜闻乐见的联名对象，也可以通过查找关键词等找到的符合自身调性的联名对象，同时可以收集消费者对联名活动的意见和建议进行分析，也可以对其它同类型联动进行分析总结，对品牌方而言可以更加便捷的对消费者的进行市场调查和分析。

同时，在平台内部通过嵌入第三方数据分析工具等直接在平台内部进行数据分析，在面向消费者和品牌方时可以对某次联名的评价绘制词云图、统计话题讨论量等基本功能，更有面向品牌方的联名购买量、联名期望声量以及用户画像和情感分析等高价值数据。

此外，越来越多的分析型AI上线，可以在平台中接入新型数据分析型AI，帮助品牌方实现数据统计和分析、一键生成报表和结论等功能。在消费者端，可以通过输入联名关键词的形式，让AI对符合要求的联名进行智能推荐。

品牌联名泛滥引消费者麻木，行业陷入“卷”的困境

“联名”的得与失_中国经济网

光明网评论员：IP联名虽好，也不能“贪杯” _光明网

营势2024 | 疯狂了一年的品牌联名营销，在2024年还有机会吗？ | CBNData

案例盘点，这届品牌跨界联名可太会玩了！-数说洞察-数说故事Datastory - 全球领先的数据智能与AI营销科技公司

《饮品品牌联名营销观察报告2023》发布：酱香拿铁走红背后的“营销战”-36氪

2025年国内IP联名营销趋势深度研究：多邻国与瑞幸咖啡案例分析

拆解100+案例：品牌IP联名走向“谷子化” - 数英

跨界营销的边界在哪里？6个翻车案例启示录-中国企业家品牌周刊

250个饮品联名复盘：FENDI茅台难复制，萌系惜败丧系-36氪

品牌联合匹配度、联名效应与联名产品消费意愿研究

品牌联合营销的失败案例有哪些？ - MBA智库问答

“消费者端 + 品牌端 + 平台运营端 + 数据分析 + AI能力”的平台型产品。

MVP功能模块表

| 模块 | 优先级 |  | 主要内容 |  | 估算开发量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求梳理与系统架构 | P0 |  | 产品原型、流程、技术架构、数据库设计、权限设计 |  | 1.5~2 人月 |
| 用户体系与权限 | P0 |  | 消费者注册登录、品牌账号、管理员角色、基础权限 |  | 1~1.5 人月 |
| 品牌入驻与品牌资料 | P0 |  | 品牌入驻申请、审核、品牌主页、品牌资料维护 |  | 1.5~2 人月 |
| 联名项目管理 | P0 |  | 创建联名项目、候选对象、活动配置、发布时间管理 |  | 2~3 人月 |
| 消费者端核心功能 | P0 |  | 浏览联名、投票、评论、评分、晒单/发帖 |  | 3~4 人月 |
| 活动详情与互动页 | P0 |  | 联名详情页、投票结果展示、评论流、基础分享 |  | 1.5~2 人月 |
| 平台运营后台 | P0 |  | 用户管理、品牌审核、内容审核、举报处理、活动上下架 |  | 2~3 人月 |
| 数据埋点与基础报表 | P1 |  | PV/UV、投票量、评论量、热度榜、基础词云/统计 |  | 2~3 人月 |
| AI 辅助能力 | P1 |  | 评论总结、活动复盘、品牌周报、一键生成分析摘要 |  | 1~2 人月 |
| 搜索与简单匹配 | P1 |  | 标签检索、关键词搜索、规则式联名对象匹配 |  | 1~1.5 人月 |
| 通知与消息 | P1 |  | 短信验证码、站内通知、审核通知 |  | 0.5~1 人月 |
| 测试、联调、上线 | P0 |  | 功能测试、性能测试、灰度上线、Bug 修复 |  | 2~3 人月 |
| 角色 |  | 人数 |  | 说明 |
| 产品经理 / 项目负责人 |  | 1 |  | 负责需求、排期、验收、对接品牌和运营 |
| UI/UX 设计师 |  | 0.5~1 |  | 前 2 个月强投入，后期跟进改版 |
| 前端开发 |  | 1 |  | 做消费者端 + 部分后台页面 |
| 后端开发 |  | 2 |  | 一个偏业务接口，一个偏数据/后台/架构 |
| 测试工程师 |  | 0.5~1 |  | 后 3 个月重点投入 |
| DevOps / 运维 |  | 0.3~0.5 |  | 可兼职，不一定全职 |
| 数据 / AI 工程师 |  | 0.3~0.5 |  | 主要做埋点、报表、AI总结接入 |